АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ТЗ

и план консолидации проекта

ФЗ «КЛГ» АСУ ТК — Контроль лётной годности воздушных судов

Заказчик: АО «REFLY» | 8 февраля 2026

# 1. Текущее состояние проекта

## 1.1 Три разрозненных расположения

| Путь | Содержимое | Проблема |
| --- | --- | --- |
| ~/Downloads/klg_asutk_app | Frontend (Next.js) + Backend (FastAPI) + K8s + docs | Старое расположение, нет lib/ |
| ~/PAPA/aero-flight-compass-1 | inbox-server (Express+SQLite), prompts/, supabase, страницы-заглушки | Отдельный проект, дублирует страницы |
| ~/Desktop/klg_asutk_app | Frontend + Backend + lib/ заглушки. BUILD проходит. | Целевая папка, нехватает inbox-server |

## 1.2 Что есть в PAPA, чего нет в Desktop

✅ server/index.js — полноценный inbox-server (Express + better-sqlite3)

✅ 4 таблицы: file_registry, ai_extraction_run, ai_extraction_field, tmc_request_draft

✅ API: upload, extract, apply, drafts — полный цикл Inbox → Extract → Apply

✅ prompts/ — system.md, policy.md, domain/ для AI-экстракции

✅ supabase/ — функция generate-pdf-docs

⚠️ Страницы (hr, safety, finance, quality, procurement, documents) — заглушки по 9 строк

# 2. Соответствие ТЗ

Анализ по ключевым разделам ТЗ (пп. 4.1–4.3):

## 2.1 Платформенные решения АСУ ТК (p.4.1.1)

| Компонент АСУ ТК | Требование ТЗ | Статус | Файлы |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦХД | PostgreSQL, отдельная схема для КЛГ | ✅ Есть | backend/app/core/config.py |
| П-ИВ | ETL, сбор данных из ИС эксплуатантов | ⚠️ Заглушка | backend/app/integration/piv.py |
| П-НСИ | Централизованная НСИ и метаданные | ❌ Нет | - |
| П-ГИС | Картографическая основа, OGC | ❌ Нет | - |
| АСУ ТК-ИБ | OIDC, ролевая модель | ⚠️ Заглушка | backend/app/services/security.py |
| Информ. портал | Единая точка входа (GUI) | ✅ Есть | app/ (Next.js frontend) |

## 2.2 АРМ и роли (p.4.1.3)

| Роль по ТЗ | Реализация | Статус |
| --- | --- | --- |
| Администратор ФЗ | Страница users, нет ролевой модели | ⚠️ Частично |
| Специалист Росавиации/МТУ | Нет разграничения | ❌ Нет |
| Руководитель УО | Нет разграничения | ❌ Нет |
| Оператор эксплуатанта | Базовый UI есть, нет привязки к роли | ⚠️ Частично |

## 2.3 Карточка ВС — Приложение 1 (39 показателей)

| Показатель Карточки ВС | Backend модель | Frontend | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| №14 Статус ДЛГ/серв. бюлл. | models/airworthiness.py | Нет UI | ⚠️ Модель |
| №15 Статус модификаций (STC) | models/modifications.py | Нет UI | ⚠️ Модель |
| №16 Статус выполн. ТО | models/maintenance.py | Нет UI | ⚠️ Модель |
| №17 LLP/HT компоненты | models/maintenance.py | Нет UI | ⚠️ Модель |
| №35 Ремонты/повреждения | models/defects.py (DamageReport) | Нет UI | ⚠️ Модель |
| №36 Дефекты | models/defects.py (DefectReport) | Нет UI | ⚠️ Модель |
| №39 Шасси (LLP) | models/maintenance.py | Нет UI | ⚠️ Модель |
| №1-13 Общая инфо по ВС | models/aircraft.py | aircraft/page | ✅ Есть |
| Реестр организаций по ТО | models/organization.py | organizations/page | ✅ Есть |
| СЛГ / Сертификаты | models/cert_application.py | applications/page | ✅ Есть |
| Контрольные карты (инспекции) | routes/checklists.py | checklists/page | ✅ Есть |

## 2.4 Функции по ТЗ (p.4.2)

| Функция ТЗ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Реестр ВС по эксплуатантам/типам | ✅ | dashboard + aircraft + фильтры |
| Карточка ВС (39 показателей) | ⚠️ | Модели есть, нет UI карточки |
| Импорт из Excel | ❌ | inbox поддерживает только PDF/DOCX |
| Комментарии в карточке ВС | ❌ | Нет системы комментариев |
| Уведомления (сроки ТО, LLP, ДЛГ) | ⚠️ | Модель + UI есть, нет логики сроков |
| Выдача СЛГ | ⚠️ | cert_application модель, workflow не реализован |
| Контрольные карты инспекций | ✅ | checklists + ICAO/EASA/FAA/ARMAC форматы |
| Реестр организаций по ТО | ✅ | organizations + CRUD + сертификаты |
| Публикация ДЛГ от производителя | ⚠️ | regulations/page + модель legal.py |
| Журналирование событий (p.4.1.5) | ⚠️ | audit/route.ts есть, нет полного audit_log |
| Авторизация OIDC/JWT (p.4.1.10) | ⚠️ | security.py заглушка, middleware закомм. |
| Производительность <3с (p.4.1.15) | ⚠️ | Без БД не измерить, нужны индексы |
| 24/7 режим (p.4.1.2) | ❌ | Нет K8s/Docker продакшн, нет HA |

# 3. План консолидации в ~/Desktop/klg_asutk_app

Всё объединяется в одну папку. Ниже — пошаговый скрипт.

## 3.1 Шаг 1: Перенос inbox-server из PAPA

Переносим server/, prompts/, data/ в единый проект:

# 1. Копируем inbox-server из PAPA

cp -r ~/PAPA/aero-flight-compass-1/server ~/Desktop/klg_asutk_app/inbox-server

cp -r ~/PAPA/aero-flight-compass-1/prompts ~/Desktop/klg_asutk_app/prompts

mkdir -p ~/Desktop/klg_asutk_app/data/{ai-inbox,db}

# 2. Обновляем пути в inbox-server/index.js

# DATA_DIR → path.join(__dirname, '../data')  (уже корректно)

# prompts → path.join(__dirname, '../prompts') (уже корректно)

## 3.2 Шаг 2: Перенос supabase

cp -r ~/PAPA/aero-flight-compass-1/supabase ~/Desktop/klg_asutk_app/supabase

## 3.3 Шаг 3: Обновление связей frontend ↔ inbox-server

Страница app/inbox/page.tsx вызывает /api/inbox/* — нужен proxy в Next.js:

// next.config.js — добавить rewrites

async rewrites() {

return [

{ source: '/api/inbox/:path*',

destination: 'http://localhost:3001/api/inbox/:path*' },

{ source: '/api/tmc/:path*',

destination: 'http://localhost:3001/api/tmc/:path*' },

];

},

## 3.4 Шаг 4: Обновление связей frontend ↔ backend (FastAPI)

В main.py зарегистрированы только 4 роутера, а есть 14. Нужно обновить main.py + добавить proxy:

// next.config.js — добавить rewrites для backend

{ source: '/api/v1/:path*',

destination: 'http://localhost:8000/api/v1/:path*' },

## 3.5 Шаг 5: Удаление старых папок

# ПОСЛЕ проверки работоспособности:

rm -rf ~/Downloads/klg_asutk_app

rm -rf ~/PAPA/aero-flight-compass-1

## 3.6 Итоговая структура

~/Desktop/klg_asutk_app/

├── app/              # Next.js страницы + API routes

├── components/       # React компоненты

├── hooks/            # SWR-хуки

├── lib/              # Библиотеки (45 заглушек → реальный код)

├── backend/          # FastAPI

│   ├── app/api/routes/  # 14 роутеров

│   ├── app/models/      # 15 SQLAlchemy моделей

│   ├── app/services/    # legal_agents, security, etc

│   └── app/integration/ # П-ИВ (заглушка)

├── inbox-server/     # Express (из PAPA)

├── prompts/          # AI-промпты (из PAPA)

├── data/             # SQLite DB + uploads

├── supabase/         # PDF-генерация (из PAPA)

├── k8s/              # Kubernetes конфиги

└── docs/             # Документация

# 4. Критические проблемы внутренних связей

## 4.1 БД: нет database.py

❌ backend/app/core/database.py ОТСУТСТВУЕТ — main.py вызывает init_db(), но файла нет

Решение: создать database.py с AsyncSession + asyncpg пулом

## 4.2 main.py: 4 роутера вместо 14

❌ main.py импортирует только aircraft, audits, risks, streaming

Не подключены: organizations, users, health, checklists, checklist_audits, cert_applications, legal, notifications, modifications, ingest, attachments, airworthiness, tasks, risk_alerts

## 4.3 streaming.py: зависит от удалённых сервисов

❌ init_streaming() вызывает init_redpanda + init_risingwave — эти сервисы удалены (ARC-003)

Решение: заменить на no-op или Redis Streams

## 4.4 config.py: лишние URL

⚠️ REDPANDA_BROKERS, RISINGWAVE_URL, FLINK_REST_URL, CLICKHOUSE_URL — ссылаются на несуществующие сервисы

Решение: удалить или пометить как optional

## 4.5 Frontend API → Backend рассогласование

❌ Frontend API routes (app/api/*.ts) возвращают mock-данные

❌ Backend API (/api/v1/*) не вызывается из frontend

Решение: Next.js rewrites проксируют /api/v1/* на FastAPI

## 4.6 lib/ — 45 заглушек

⚠️ Все модули lib/ возвращают {} или []. Приложение компилируется, но не работает реально

Приоритет замены: api.ts → validation.ts → logger.ts → sanitize.ts → остальные

# 5. Скрипт консолидации

Выполнить последовательно в терминале:

#!/bin/bash

set -e

DEST=~/Desktop/klg_asutk_app

PAPA=~/PAPA/aero-flight-compass-1

# === 1. Перенос из PAPA ===

echo '➡️  Перенос inbox-server...'

cp -r $PAPA/server $DEST/inbox-server

[ -d $PAPA/prompts ] && cp -r $PAPA/prompts $DEST/prompts

mkdir -p $DEST/data/{ai-inbox,db}

[ -d $PAPA/supabase ] && cp -r $PAPA/supabase $DEST/supabase

# === 2. Установка зависимостей inbox-server ===

echo '➡️  Установка зависимостей inbox-server...'

cd $DEST/inbox-server

npm init -y 2>/dev/null

npm install express multer better-sqlite3 2>/dev/null

# === 3. next.config.js: добавить rewrites ===

# (см. шаг 3.3 выше — добавить вручную)

# === 4. Пересборка ===

cd $DEST

rm -rf .next

npm run build 2>&1 | tail -5

# === 5. Проверка ===

echo '➡️  Запуск frontend...'

npm run dev &

sleep 5

echo '➡️  Запуск inbox-server...'

cd $DEST/inbox-server && node index.js &

sleep 2

echo '✅ http://localhost:3000 и http://localhost:3001'

# 6. Сводка

| Категория | Всего | ✅ Готово | ⚠️ Частично | ❌ Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Платформ. решения | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Роли / АРМ | 6 | 0 | 2 | 4 |
| Карточка ВС | 11 | 4 | 7 | 0 |
| Функции p.4.2 | 13 | 4 | 6 | 3 |
| Внутр. связи | 6 | 0 | 2 | 4 |
| ИТОГО | 42 | 10 (24%) | 19 (45%) | 13 (31%) |

Соответствие ТЗ: ~24% полностью реализовано, ~45% частично (модели без UI), ~31% отсутствует.

После консолидации и подключения БД проект будет готов к последовательному закрытию остальных требований.